附件1-1

项目绩效目标申报表
（2019年度）

填报单位（盖章）

| 项目名称 | 衡阳市第一高级技工学校公共实训基地建设项目 | 项目属性 | 新增项目 R 延续项目 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市发展和改革委员会 | 主管部门编码 | 180 |  |  |
| 项目单位 | 衡阳技师学院 | 项目负责人 | 邱家才 | 联系电话 | 07348729305 |
| 项目起止时间 | 2017.7-2021.6 |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： 6600 |  |  |  |  |
|  | 一、市财政预算拨款：2000 |  |  |  |  |
|  | 二、自有资金：1000 |  |  |  |  |
|  | 三、中央预算内投资：3600 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 项目占地面积16.8亩，总建筑面积37000平方米，拟购置实训设备2334台（套）。满足工具钳工、助理物流师、网络营销师、数控加工技术工、电工、电子装接工、会计、美发师、市场营销、广告设计师、电子商务师、服装制作工、汽车机电维修工、汽车钣金工等30个职业工种、年均3万人的技能实训要求。项目总投资12000万元，其中土建9500万元，设备购置2500万元。资金来源为申请中央预算内专项资金、地方配套及自筹。 |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 国家发改委《公共实训基地建设中央预算内投资专项管理办法》、《关于做好2019年公共实训基地建设专项中央预算内投资计划编制工作和加强事中事后监管的通知》；衡阳市政府办关于《衡阳市公共实训基地、产教融合发展工程项目建设和投资规模的请示》的批示；衡阳市发改委《关于衡阳市第一高级技工学校公共实训基地建设项目可行性研究报告的批复》、《关于衡阳市第一高级技工学校公共实训基地建设项目调整建设内容的批复》；省发改委《关于申报2019年公共实训基地建设中央预算内投资备选拟申报项目的公示》 |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 | 《衡阳市第一高级技工学校公共实训基地建设项目调整建设内容的可行性研究报告》已通过衡阳市发改委审批 |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 | 该项目是缓解衡阳市职业院校实训教学资源短缺的需要，是加强全市技能劳动者开展技能培训能力的需要，是充分发挥职业培训多元化的需要 |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间 |  |
|  | 1、图纸设计 | 2017.7 |  | 2018.10 |  |
|  | 2、地质勘探 | 2017.7 |  | 2017.10 |  |
|  | 3、项目代建招标 | 2018.11 |  | 2019.1 |  |
|  | 4、项目动工建设 | 2019.6 |  | 2021.6 |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标 |  |  |
|  | 完成公共实训基地楼地下1层、地上11层建设，购置基地设施设备建设，完善职业实训各方面能力。 |  | 完成基础及地上1-5层施工 |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公共实训基地楼建设 | 完成地下1层、地上11层建设 |  |
|  |  | 数量指标 | 公共实训基地楼建筑面积 | 近1.8万平方米 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程规范要求 | 达到国家规范要求的合格标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目建设 | 2021年6月完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 计划成本 | 12000万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 增强衡阳市技能培训能力 | 促进衡阳市工业发展和招商引资 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足社会一定的技能实训要求 | 30个职业工种 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿地率 | 达到国家有关规定 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续培养高技能人才 | 年均3万人 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目的满意度 | 90%以上 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公共实训基地楼建设 | 完成基础及地上1-5层施工 |  |
|  |  | 数量指标 | 公共实训基地楼建筑面积 | 近1.8万平方米 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收要求 | 达到国家验收合格项目要求 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成土建 | 2019年8月完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 计划成本 | 6600万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目未建成，暂无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目未建成，暂无 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对有可能产生的噪音和金属粉尘做相应处理 | 符合环保“三同时”制度要求 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目未建成，暂无 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目未建成，暂无 |  |  |
| 其他需说明的问题 | 项目预计总投资12000万元，2019年计划投资总额6600万，其中中央预算内投资预计3600万，市财政预算拨款2000万，自有资金1000万元。 |  |  |  |  |
| 财政部门预算管理科室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 财政绩效管理部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

填报人：		联系电话：		填报日期：